TECHNICAL ARCHITECTURE PLAN

Sistem Deteksi Dini Sentimen Propaganda dan Volatilitas Pasar Berbasis Kecerdasan Buatan

Tim: Underdogs — Datathon Technical Plan

Dokumen untuk tim engineering (3 orang). Bersifat teknis dan actionable, bukan pitch deck.

# 1. System Overview

## 1.1 Tujuan Sistem

Sistem ini dibangun untuk mendeteksi secara dini konten berita media Indonesia yang berpotensi bersifat propaganda, clickbait, atau bermuatan sentimen ekstrem, lalu mengukur keterkaitannya dengan volatilitas pasar (IHSG). Output akhir adalah composite risk score (0-100) per berita, disajikan dalam dashboard yang mudah dipahami non-technical user (analis, jurnalis, trader ritel).

Sistem TIDAK membangun trading bot, TIDAK melakukan eksekusi trading otomatis, dan TIDAK mengklaim hubungan kausal berita-pasar tanpa pengujian statistik. Fokus utama: deteksi risiko informasi + explainability.

## 1.2 Alur Data End-to-End

Data Source (RSS media + historical dataset + data IHSG) → Data Pipeline (scraping, cleaning, dedup, normalisasi) → Storage (PostgreSQL + object storage, vector DB opsional) → Feature Engineering (NLP features + market features) → Modeling (classification + risk scoring) → API (FastAPI inference layer) → Dashboard (Next.js/Streamlit).

## 1.3 Arsitektur High-Level

Data Source  →  Data Pipeline  →  Storage  →  Feature Engineering  →  Modeling  →  API  →  Dashboard / User Product

Prinsip desain: monolith-first, tidak menambah microservice berlebihan mengingat timeline datathon dan tim hanya 3 orang. Diagram lengkap ada di Bagian 11.1.

# 2. Team Structure (3 Orang)

Pembagian dibuat agar setiap orang punya jalur kerja independen (tidak saling blocking) dengan integration point yang jelas di akhir tiap fase.

## 2.1 Person 1 — Data Engineer + MLOps

### Tugas harian

- Membangun & menjalankan scraper RSS (Detik, Kompas, Tempo, iNews) secara terjadwal.

- Menjaga kualitas data: dedup, validasi schema, logging error scraping.

- Mengelola database, migrasi schema, backup.

- Menyiapkan environment (requirements.txt/Docker), CI sederhana, dan model registry lokal.

### Pipeline yang dibangun

- RSS ingestion pipeline (scheduled, idempotent).

- Article extraction pipeline (newspaper3k + fallback parser).

- Historical data loader (bulk import dataset lama + data IHSG).

- Feature store sederhana (tabel gold yang siap dipakai model).

### Teknologi yang digunakan

- Python, newspaper3k / trafilatura (fallback), APScheduler/cron.

- PostgreSQL (metadata + gold table), file storage lokal/parquet untuk artefak besar.

- Docker Compose untuk reproducibility environment tim.

### Output yang harus selesai

- Dataset final (raw → clean → gold) dengan dokumentasi schema.

- Pipeline scraping berjalan otomatis, log dapat diaudit.

- Data IHSG historis ter-load dan sinkron secara timestamp dengan data berita.

## 2.2 Person 2 — Machine Learning Engineer / Data Scientist

### Tugas harian

- EDA: distribusi label, panjang teks, sumber, waktu publikasi, missing value.

- Feature engineering NLP (linguistik, keyword, embedding).

- Eksperimen model klasifikasi (baseline → advanced), tuning, evaluasi.

- Membangun composite risk scoring formula beserta justifikasi bobot.

- Export model final (serialized) untuk dipakai Person 3 di API.

### Cakupan kerja

- EDA & data quality report.

- Feature engineering (lihat Bagian 4).

- Eksperimen model: Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, LightGBM, opsional IndoBERT.

- Training pipeline dengan cross-validation dan hyperparameter tuning (lihat Bagian 5).

- Evaluasi (F1, precision/recall, ROC-AUC) + SHAP untuk explainability.

- Deployment: export model ke format .pkl/.onnx + wrapper inference function siap dipanggil API.

## 2.3 Person 3 — Product Engineer + Analyst

### Tugas harian

- Membangun backend API (FastAPI) yang memanggil model dari Person 2.

- Membangun dashboard (Next.js atau Streamlit) yang mengonsumsi API.

- Implementasi business logic: threshold risk level, agregasi trend sentimen.

- Market analysis: uji hubungan berita-market (kerja sama dengan Person 2 untuk statistik).

- Menulis technical report & menyiapkan materi presentasi.

### Cakupan kerja

- Backend/API: endpoint inference, endpoint listing berita + risk score, endpoint trend.

- Dashboard: risk score terbaru, daftar berita, alasan prediksi (SHAP values dari model), trend sentimen, korelasi IHSG.

- Business logic: mapping skor 0-100 ke kategori risiko (Low/Medium/High/Critical).

- Market analysis (Bagian 6) & dokumentasi hasil pengujian statistik.

- Technical report akhir + slide presentasi datathon.

| Fase | Person 1 (Data/MLOps) | Person 2 (ML/DS) | Person 3 (Product/Analyst) |
| --- | --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Bangun pipeline scraping + storage | EDA + label strategy | Setup repo, skeleton API, wireframe dashboard |
| Minggu 2 | Data gold table + historical load | Feature engineering + baseline model | Backend endpoint dummy + UI komponen |
| Minggu 3 | Stabilkan pipeline, monitoring | Model tuning + risk scoring + SHAP | Integrasi API-model, market analysis |
| Minggu 4 | Support deployment, dokumentasi data | Finalisasi model + export | Dashboard final, report, presentasi |

# 3. Data Pipeline End-to-End

## 3.1 Input Data

- RSS media berita Indonesia: Detik, Kompas, Tempo, iNews (dan sumber lain yang menyediakan RSS resmi).

- Historical article dataset (jika tersedia dari kompetisi/scraping sebelumnya) — dipakai untuk cold-start training.

- Data IHSG dan indikator pasar (harga penutupan harian, volume, volatilitas realized) dari sumber terbuka (mis. Yahoo Finance/IDX).

## 3.2 Processing

- Scraping/extraction: newspaper3k sebagai extractor utama; fallback ke trafilatura/BeautifulSoup jika newspaper3k gagal parsing (situs dengan struktur non-standar).

- Cleaning text: hapus HTML residual, boilerplate (iklan, related-article), whitespace normalization.

- Normalization: lowercasing terkontrol (kecuali entity/akronim), normalisasi slang/singkatan Bahasa Indonesia (mis. kamus normalisasi ringan).

- Tokenization: menggunakan tokenizer yang konsisten dengan pipeline model (mis. sastrawi untuk stemming klasik, atau tokenizer IndoBERT bila dipakai).

- Deduplication: hashing (mis. MinHash/simhash) pada judul+isi untuk mendeteksi artikel duplikat/republish antar media.

- Timestamp handling: normalisasi semua timestamp ke UTC+7 (WIB), simpan juga timestamp scraping vs timestamp publish untuk audit lag.

## 3.3 Storage

- Relational database (PostgreSQL) untuk metadata artikel, hasil scoring, dan data IHSG — dipilih karena tim sudah familiar, mendukung query analitik, dan cukup untuk skala datathon (puluhan ribu artikel).

- Vector database: OPSIONAL, hanya dipakai jika semantic similarity (deteksi propaganda/narrative clustering) terbukti dibutuhkan setelah baseline keyword/TF-IDF similarity tidak cukup. Jika dipakai, gunakan pgvector (extension PostgreSQL) agar tidak menambah komponen infrastruktur baru — bukan Pinecone/Weaviate terpisah.

- Data format: raw HTML/JSON disimpan sebagai file (parquet/json) di object storage lokal; metadata terstruktur di PostgreSQL; fitur final (gold table) disimpan sebagai parquet untuk training + tabel PostgreSQL untuk serving.

## 3.4 Output Dataset — Schema Final (Gold Table)

| Kolom | Tipe | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| article_id | UUID | Primary key artikel |
| source | varchar | Detik/Kompas/Tempo/iNews/dll |
| published_at | timestamp | Waktu publikasi (WIB) |
| scraped_at | timestamp | Waktu scraping |
| title | text | Judul artikel |
| content_clean | text | Isi artikel setelah cleaning |
| clickbait_score | float | Output model clickbait (0-1) |
| sentiment_score | float | Output model sentimen (-1 s.d. 1) |
| propaganda_similarity | float | Skor kemiripan dengan pola propaganda dikenal (0-1) |
| market_sensitivity | float | Skor relevansi topik terhadap pasar (0-1) |
| risk_score | float | Composite risk score (0-100) |
| ihsg_close_t | float | IHSG close pada hari publikasi (join by date) |
| ihsg_return_t1 | float | Return IHSG t+1 (untuk analisis, bukan fitur leakage ke model klasifikasi) |

# 4. Machine Learning Architecture

## 4.A NLP Feature Extraction

- Headline features: panjang judul, jumlah tanda seru/tanya, capital ratio, penggunaan kata pemicu clickbait ("terungkap", "heboh", "waspada", dll — dari lexicon yang dikurasi).

- Article sentiment: skor sentimen berbasis lexicon Bahasa Indonesia (InSet/SentiStrength-ID) sebagai fitur cepat, dilengkapi model sentimen fine-tuned bila waktu memungkinkan.

- Linguistic features: rasio kata emosional, readability proxy, jumlah named entity (organisasi/tokoh ekonomi), penggunaan angka/statistik dalam teks.

- Keyword features: TF-IDF top-n keyword, kemunculan istilah ekonomi/pasar (IHSG, rupiah, suku bunga, dll).

- Semantic embedding: sentence embedding (mis. IndoBERT/SBERT Bahasa Indonesia) untuk fitur semantic similarity antar-artikel dan clustering narasi — dipakai sebagai fitur tambahan, bukan pengganti fitur tabular.

## 4.B Classification Model

### Baseline

- Logistic Regression — baseline interpretable, cepat, cocok sebagai sanity check dan fallback.

- Random Forest — menangani interaksi fitur non-linear tanpa banyak tuning.

- XGBoost — performa kuat pada data tabular campuran (numerik + TF-IDF sparse), umum menang kompetisi data science.

- LightGBM — alternatif lebih cepat dari XGBoost untuk fitur berdimensi tinggi (TF-IDF), baik untuk iterasi cepat di timeline datathon.

### Advanced (kondisional)

- IndoBERT/Transformer HANYA dipakai jika baseline tabular (XGBoost/LightGBM dengan fitur TF-IDF+embedding) terbukti belum cukup menangkap makna kontekstual (mis. sarkasme, framing halus) — dibuktikan lewat error analysis, bukan asumsi awal.

### Kapan pakai apa

- XGBoost/LightGBM: default pipeline. Cepat dilatih, robust terhadap fitur campuran, mudah di-explain dengan SHAP — prioritas utama karena waktu datathon terbatas.

- IndoBERT: dipakai sebagai feature extractor (embedding) di awal pipeline, BUKAN sebagai classifier end-to-end penuh — kecuali fine-tuning terbukti signifikan meningkatkan F1 pada validation set dan waktu training/inference masih feasible untuk demo.

### Ensemble & Feature Fusion

- Feature fusion: embedding IndoBERT (di-reduce dimensinya, mis. PCA/UMAP ke puluhan dimensi) digabung dengan fitur tabular (linguistic, keyword, TF-IDF) menjadi satu feature vector untuk XGBoost/LightGBM — pendekatan 'late fusion' yang menjaga interpretability.

- Ensemble: jika ada lebih dari satu model kuat (mis. LightGBM dan Random Forest) dengan error pattern berbeda, gunakan weighted averaging sederhana atau stacking dengan meta-learner logistic regression — hindari ensemble kompleks yang sulit dijelaskan dalam waktu presentasi.

## 4.C Risk Scoring Model

Composite risk score menggabungkan empat komponen menjadi satu angka 0-100:

- clickbait_probability (0-1) — dari classifier clickbait.

- sentiment_extremity (0-1) — dari |sentiment_score|, bukan sentimen mentah (karena yang relevan adalah ekstremitas, bukan arah).

- propaganda_similarity (0-1) — dari semantic similarity terhadap corpus pola propaganda/misinformasi yang dikurasi (rule-based + embedding similarity).

- market_sensitivity (0-1) — probabilitas topik artikel relevan terhadap pasar (mis. classifier terpisah: relevan-pasar vs tidak, dilatih dari keyword+entity ekonomi).

### Formula & Bobot

Risk Score = 100 × (w1·clickbait + w2·sentiment_extremity + w3·propaganda_similarity + w4·market_sensitivity), dengan w1+w2+w3+w4 = 1.

Bobot TIDAK ditentukan secara arbitrer. Metode penentuan bobot:

- Data-driven: latih model kedua (mis. Logistic Regression atau Gradient Boosting sederhana) dengan target proxy 'artikel berdampak pada lonjakan volatilitas IHSG t+1' (label dari Bagian 6), menggunakan keempat skor komponen sebagai fitur. Koefisien/feature importance ternormalisasi menjadi bobot w1-w4.

- Jika data proxy terlalu sedikit untuk pendekatan data-driven yang stabil, gunakan pendekatan hybrid: bobot awal dari expert judgement terdokumentasi (mis. market_sensitivity diberi bobot lebih tinggi karena secara konseptual paling dekat dengan definisi risiko pasar), lalu divalidasi/disesuaikan dengan korelasi masing-masing komponen terhadap volatilitas historis (Bagian 6).

- Bobot final dan justifikasinya didokumentasikan eksplisit di technical report — bukan black box.

# 5. Model Training Pipeline

## 5.1 Dataset Preparation

- Gunakan gold table dari Bagian 3.4, filter artikel dengan konten valid (panjang minimal, bahasa Indonesia terdeteksi).

- Label clickbait/propaganda: kombinasi weak labeling (heuristik + lexicon) untuk data besar, disempurnakan dengan sampel yang dilabel manual oleh tim (inter-annotator check sederhana) sebagai validation set berkualitas tinggi.

## 5.2 Split Data

- Time-based split (bukan random split) karena data bersifat time series: train pada periode awal, validation pada periode tengah, test pada periode terbaru — mencegah data leakage dari masa depan ke masa lalu.

- Proporsi indikatif: 70% train / 15% validation / 15% test, disesuaikan volume data aktual.

## 5.3 Cross Validation

- Time Series Split (rolling/expanding window) untuk cross-validation, bukan k-fold acak — konsisten dengan sifat data temporal.

## 5.4 Hyperparameter Tuning

- Gunakan grid/random search terbatas atau Optuna (bayesian) pada XGBoost/LightGBM: max_depth, learning_rate, n_estimators, subsample, colsample_bytree, min_child_weight.

- Batasi jumlah trial (mis. 30-50) mengingat keterbatasan waktu datathon — prioritaskan iterasi cepat dengan validasi yang benar dibanding tuning eksentif.

## 5.5 Evaluation Metrics

- Classification (clickbait/propaganda): F1 score (utamakan F1 karena kemungkinan class imbalance), Precision & Recall per class, ROC-AUC.

- Risk score terhadap proxy volatilitas (jika di-treat sebagai regresi/ranking): MAE/RMSE terhadap target volatilitas, atau Spearman correlation jika target berupa ranking risiko.

- Market correlation: gunakan uji signifikansi statistik (p-value, confidence interval) saat melaporkan korelasi risk score dengan volatilitas — bukan sekadar angka korelasi mentah.

## 5.6 Menghindari Overfitting

- Time-based split + time series CV (bukan random) untuk mencegah leakage temporal.

- Regularization pada XGBoost/LightGBM (L1/L2, min_child_weight, max_depth terbatas).

- Early stopping berbasis validation loss.

- Cek feature importance untuk fitur yang mencurigakan bocor (mis. fitur yang secara langsung menyertakan info masa depan).

- Bandingkan performa train vs validation vs test — gap besar jadi sinyal overfitting yang harus diinvestigasi sebelum submission.

# 6. Market Impact Analysis

## 6.1 Data yang Digunakan

- IHSG historical data (close price harian, return harian, realized volatility mis. rolling std return).

- Time series risk score/sentiment agregat harian (rata-rata/max risk score seluruh artikel per hari).

## 6.2 Menguji Hubungan Berita dan Market

- Uji stasioneritas (ADF test) pada kedua time series sebelum uji kausalitas — prasyarat metodologis yang wajib dipenuhi.

- Granger Causality Test antara agregat risk score/sentiment harian dan return/volatilitas IHSG, dengan beberapa lag (mis. 1-5 hari), untuk menguji apakah pergerakan sentimen berita 'membantu memprediksi' pergerakan pasar secara statistik — BUKAN causal proof dalam arti sebab-akibat sesungguhnya.

- Cross-correlation function (CCF) sebagai pelengkap untuk melihat lag optimal antara sinyal berita dan reaksi pasar.

- Event study sederhana: bandingkan volatilitas IHSG pada hari-hari dengan risk score tinggi (top decile) vs hari normal, uji signifikansi (t-test/Mann-Whitney).

## 6.3 Integrasi Hasil ke Produk

- Hasil Granger causality (signifikan/tidak, di lag berapa) ditampilkan di dashboard sebagai badge 'Hubungan Statistik: Signifikan pada lag X hari (p<0.05)' atau 'Belum ada bukti hubungan signifikan' — transparan, bukan diklaim otomatis.

- Time series chart risk score vs IHSG ditampilkan berdampingan agar user bisa menilai visual, dilengkapi disclaimer metodologis.

Catatan penting: sistem TIDAK menyimpulkan hubungan kausal berita→pasar tanpa pengujian eksplisit di atas, dan hasil non-signifikan tetap dilaporkan apa adanya (bukan disembunyikan).

# 7. Backend Architecture

## 7.1 Arsitektur Production

Model (artefak .pkl/.onnx) → FastAPI (inference + business logic) → PostgreSQL (data & hasil) → Frontend Dashboard (Next.js/Streamlit). Single backend service — tanpa microservice terpisah untuk tiap komponen, karena skala dan tim tidak membutuhkan itu.

## 7.2 Endpoint API (indikatif)

| Endpoint | Method | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| /articles | GET | List artikel + risk score, filter by source/date/risk level |
| /articles/{id} | GET | Detail artikel + breakdown skor + SHAP explanation |
| /score | POST | Inference on-demand untuk teks baru (mis. artikel yang diinput manual) |
| /trend | GET | Time series risk score/sentiment agregat harian |
| /market/correlation | GET | Hasil Granger causality & korelasi risk score-IHSG |
| /health | GET | Health check service & status pipeline terakhir |

## 7.3 Request Flow & Inference Pipeline

- Batch inference: pipeline scraping (Person 1) memicu job scoring batch (Person 2's model) setelah artikel baru masuk, hasil disimpan ke gold table — dashboard membaca data yang sudah di-precompute (fast read).

- On-demand inference (/score): untuk teks ad-hoc, request masuk ke FastAPI → preprocessing (sama seperti training) → load model dari memory (bukan load ulang tiap request) → return skor + SHAP values.

## 7.4 Latency Consideration

- Model di-load sekali saat startup service (bukan per-request) untuk menghindari overhead.

- Precompute risk score secara batch (bukan real-time murni) karena kebutuhan produk adalah 'deteksi dini', bukan sub-detik — mengurangi kompleksitas infra secara signifikan.

- Redis OPSIONAL: hanya ditambahkan jika endpoint /trend atau /articles terbukti lambat karena agregasi berulang pada dataset besar — cache hasil agregasi harian, bukan komponen wajib di awal.

## 7.5 Tech Stack Backend

- Python FastAPI untuk ML API & business logic.

- PostgreSQL sebagai database utama.

- Next.js untuk dashboard (jika tim nyaman dengan React) — alternatif Streamlit untuk prototyping lebih cepat bila waktu sangat terbatas.

# 8. Product Design

## 8.1 Komponen Dashboard

- Risk Score berita terbaru: kartu ringkasan dengan skor 0-100 + kategori (Low/Medium/High/Critical) untuk artikel terbaru.

- Daftar berita dengan tingkat risiko: tabel/list yang bisa di-sort/filter by source, tanggal, kategori risiko.

- Alasan prediksi model: panel SHAP/LIME per artikel — menunjukkan fitur mana yang paling mendorong skor (mis. 'clickbait tinggi karena judul mengandung kata pemicu X').

- Trend sentimen: chart time series sentiment/risk score agregat harian.

- Hubungan dengan IHSG: chart overlay risk score vs IHSG + badge hasil uji statistik (Bagian 6.3).

## 8.2 User Journey

User masuk ke dashboard → melihat kondisi risiko hari ini (ringkasan skor + trend) → membaca penyebab (drill-down ke artikel spesifik + SHAP explanation) → mengambil keputusan (mis. lebih waspada terhadap noise informasi sebelum bertindak berdasarkan berita tertentu).

# 9. Explainable AI

- SHAP untuk model tabular (XGBoost/LightGBM/Random Forest): menghasilkan kontribusi tiap fitur (clickbait score, sentiment extremity, keyword tertentu, dll) terhadap prediksi risk score per artikel.

- LIME untuk interpretasi teks (opsional, jika ada komponen deep learning/embedding yang perlu dijelaskan pada level kata/frasa, bukan hanya fitur tabular).

Cara user melihat alasan prediksi: setiap artikel di dashboard punya panel 'Kenapa skor ini?' yang menampilkan top-5 fitur SHAP dengan kontribusi positif/negatif terbesar, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami (bukan nama fitur teknis mentah, tapi label yang di-mapping menjadi kalimat, mis. 'Judul mengandung pola clickbait tinggi (+18 poin)').

# 10. Development Roadmap (4 Fase)

| Fase | Task | PIC | Output Akhir |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 Data Collection + EDA | Setup scraper RSS, load historical dataset, load data IHSG, EDA awal, weak labeling | P1 (lead) + P2 (EDA) | Gold table v1 + EDA report + label strategy terdokumentasi |
| Phase 2 Model Development | Feature engineering, training baseline (LogReg/RF/XGB/LGBM), tuning, evaluasi, risk scoring formula + bobot | P2 (lead) + P1 (data support) | Model final + metrik evaluasi + formula risk score terjustifikasi |
| Phase 3 Integration Product | Bangun API, hubungkan model, bangun dashboard, market impact analysis (Granger, event study) | P3 (lead) + P2 (support inference) + P1 (data feed) | API berjalan + dashboard fungsional + hasil uji statistik market |
| Phase 4 Final Optimization + Presentation | Bug fixing, polish UI/UX, error analysis model, tulis technical report, siapkan slide & demo | Semua (P3 lead presentasi) | Produk demo-ready + technical report + slide presentasi |

# 11. Final Output

## 11.1 Diagram Arsitektur Lengkap (deskriptif)

- RSS Sources (Detik/Kompas/Tempo/iNews)  →  scraper (newspaper3k) → raw storage (JSON/parquet)

- Raw storage → cleaning/normalization/dedup → PostgreSQL gold table

- Data IHSG  → loader terpisah → join by date ke gold table

- Gold table  → Feature Engineering (NLP + market features) → Training pipeline (offline)

- Model artefak (XGBoost/LightGBM + opsional IndoBERT embedding) → FastAPI inference service

- FastAPI  → PostgreSQL (baca hasil precomputed) → Dashboard (Next.js/Streamlit) → End user

## 11.2 Tech Stack Final

| Layer | Teknologi |
| --- | --- |
| Scraping/Extraction | Python, newspaper3k, trafilatura (fallback) |
| Scheduling | APScheduler / cron |
| Storage | PostgreSQL (+ pgvector opsional), parquet untuk artefak besar |
| Feature Engineering | pandas, scikit-learn, sastrawi, sentence-transformers (IndoBERT/SBERT) |
| Modeling | scikit-learn, XGBoost, LightGBM, (opsional) HuggingFace Transformers |
| Explainability | SHAP, LIME |
| Statistik Market | statsmodels (ADF test, Granger causality) |
| Backend API | FastAPI, Pydantic |
| Cache (opsional) | Redis |
| Dashboard | Next.js atau Streamlit |
| Environment | Docker Compose |

## 11.3 Struktur Folder Repository

- data/  → raw/, interim/, processed/ (gold table export), external/ (data IHSG)

- src/ingestion/  → scraper.py, rss_config.py, scheduler.py

- src/processing/  → cleaning.py, normalization.py, dedup.py

- src/features/  → nlp_features.py, market_features.py, embeddings.py

- src/models/  → train.py, tune.py, evaluate.py, risk_scoring.py

- src/explainability/  → shap_utils.py, lime_utils.py

- src/market_analysis/  → granger_test.py, event_study.py

- api/  → main.py (FastAPI app), routers/, schemas.py

- dashboard/  → (Next.js app atau Streamlit app)

- notebooks/  → EDA.ipynb, experiments.ipynb

- models_artifacts/  → model .pkl, scaler, feature list

- docs/  → technical_report.md, data_schema.md

- docker-compose.yml, requirements.txt, README.md

## 11.4 Urutan Implementasi Hari Pertama Sampai Demo

- Hari 1: Setup repo, Docker Compose (PostgreSQL), skeleton scraper, skeleton FastAPI, skeleton dashboard, sepakati schema data.

- Hari 2-3: Scraper jalan otomatis mengumpulkan data live + load historical dataset + load data IHSG. EDA awal dimulai.

- Hari 4-6: Feature engineering + baseline model (LogReg/RF/XGB/LGBM) dilatih dan dievaluasi. API skeleton mulai terhubung ke model dummy.

- Hari 7-9: Tuning model, finalisasi risk scoring formula + bobot, mulai market impact analysis (Granger test).

- Hari 10-12: Integrasi penuh API-model, dashboard menampilkan data real dari pipeline, SHAP explanation terpasang di UI.

- Hari 13-14: Testing end-to-end, error analysis, polish UI, tulis technical report, latihan presentasi/demo.

## 11.5 Risiko Teknis Terbesar & Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Scraping gagal/berubah struktur situs media di tengah jalan | Data pipeline berhenti, dataset tidak update | Fallback parser (trafilatura), monitoring/log error harian, snapshot data historis sebagai cadangan |
| Label clickbait/propaganda tidak tersedia secara langsung (perlu weak labeling) | Kualitas model rendah, bias label | Kombinasi heuristik lexicon + sampel label manual tim untuk validation set berkualitas tinggi, dokumentasikan asumsi labeling |
| Data leakage temporal saat training (random split pada data time series) | Metrik evaluasi overoptimistic, model gagal saat demo real-time | Wajib time-based split & time series CV (Bagian 5.2-5.3), audit fitur yang berpotensi bocor |
| Klaim kausalitas berita-pasar tanpa dasar statistik kuat | Kredibilitas metodologi dipertanyakan juri | Selalu sertakan uji stasioneritas + Granger causality + p-value, laporkan hasil non-signifikan apa adanya (Bagian 6) |
| Waktu training IndoBERT/Transformer terlalu lama untuk timeline datathon | Model advanced tidak selesai, mengganggu deadline | IndoBERT hanya sebagai feature extractor (embedding) opsional, bukan pipeline utama; keputusan pakai/tidak berbasis error analysis baseline (Bagian 4.B) |
| Integrasi API-model-dashboard terlambat karena dikerjakan paralel tanpa kontrak schema jelas | Bottleneck di akhir, demo tidak berjalan mulus | Sepakati schema API/response (Bagian 7.2) di Hari 1, gunakan data dummy agar Person 3 tidak menunggu model final |

Prioritas utama tim: performa model yang valid secara metodologis (bukan sekadar angka metrik tinggi), validitas pengujian hubungan berita-pasar, dan kejelasan explainability produk — tiga hal ini yang dinilai secara eksplisit dalam dokumen ini sesuai kriteria winning strategy datathon.